Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na lata 2010 - 2020 


Załącznik do uchwały 

Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego
Nr XXXVIII/272/2010 z dnia 28 września 2010 r.
Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego 
na lata 2010 – 2015
[image: image1.png]



Wrzesień 2010 r.
I.  Wprowadzenie

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) jest istotnym instrumentem zarządzania finansowego 
w Jednostkach Samorządów Terytorialnych. WPI pozwala sprawniej zarządzać projektami inwestycyjnymi oraz ułatwia podejmowanie optymalnych decyzji szczególnie obecnie, w dobie szerokich możliwości pozyskiwania przez Jednostki Samorządów Terytorialnych środków zewnętrznych z Unii Europejskiej na finansowanie inwestycji.

Celem funkcjonowania niniejszego Planu Inwestycyjnego jest realizacja zapisów Strategii Rozwoju Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego na lata 2010- 2020.

WPI został opracowany w oparciu o potrzeby mieszkańców oraz możliwości finansowe Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego.
Niniejszy dokument spełnia rolę bazy informacyjnej o zamierzeniach inwestycyjnych władz Powiatu w dłuższym horyzoncie czasowym. Stanowi także narzędzie wzajemnej komunikacji oraz współdziałania różnych struktur i podmiotów w procesie rozwoju Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego.

Realizowana polityka inwestycyjna, poparta planowaniem wieloletnim przyczyni się do systematycznego wzrostu nakładów inwestycyjnych z roku na rok.

Wieloletni Plan Inwestycyjny zawiera krótką charakterystykę sytuacji budżetowej Powiatu 
w latach 2007 – 2009 wraz z prognozą do 2020 roku oraz zadania inwestycyjne planowane do realizacji w latach 2010 – 2015 z wyszczególnieniem kwot nakładów w poszczególnych okresach oraz planowanych źródeł finansowania. Ponadto WPI zawiera prognozę zadłużenia Powiatu na czas realizacji wymienionych projektów oraz informacje dotyczące monitorowania 
i promowania planowanych przedsięwzięć.

II. Charakterystyka sytuacji finansowej Powiatu w latach 2007 – 2009 oraz prognoza do roku 2020
Analiza budżetu Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego dotyczy okresu 2007-2009 oraz prognozy na lata 2010 - 2020. Wszystkie dane finansowe z lat ubiegłych pochodzą ze sprawozdań z wykonani budżetu. Dane za rok 2010 pochodzą z planowanego budżetu, natomiast dane na lata 2011-2020 zostały opracowane w oparciu o prognozę Powiatu na następne lata.
W roku 2009 dochody budżetowe Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego wynosiły 76,04 mln zł 
i były najwyższe w analizowanym okresie. W roku 2010 planowany jest znaczący spadek dochodów budżetowych, w szczególności dochodów własnych oraz dochodów z dotacji. 
W latach 2011-2020 prognozuje się rokroczny systematyczny wzrost dochodów budżetowych Powiatu. Sytuację tą przedstawia poniższy rysunek.

Rysunek 1 Dochody budżetowe Powiatu w latach 2007 -2020 (w tys. zł)
[image: image2.png]80000,0

60000,0
40000,0 -

20000,0 1

0,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

m dochodywtasne m subwencjaogélna m dotacje





Źródło: opracowanie na podstawie danych z Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego.

Planowane dochody własne Powiatu w latach 2007-2020 przedstawia poniższy rysunek. 
W roku 2010 można zauważyć skokowy spadek dochodów własnych. W kolejnych latach dochody własne rosną o ok. 3% rok do roku zaczynając od wartości bazowej w roku 2010 na poziomie 11, 95 mln zł.
Rysunek 2 Dochody własne Powiatu w latach 2007 -2020 (w tys. zł)
[image: image3.png]| —
0'€65ST
||
0'€65ST
||
0'6ETST
||
0'869 7T
||
0'0LZvT
||
0'vS8ET
||
0'TSPET
||
0'6S0€T
||
0'6£92T
||
0'0TETT
||
0'TS6TT
||
076561
||
020002

[—
0'T062T

25000,0

20000,0

15000,0

10000,0
5000,0 |-

0,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2020





Źródło: opracowanie na podstawie danych z Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego.

Na kolejnych dwóch rysunkach przedstawiono analizę wydatków budżetu Powiatu w podziale na wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne w ujęciu kwotowym (Rysunek 3) oraz w ujęciu procentowym w stosunku do wydatków ogółem (
Rysunek 4
).

Rysunek 3 Wydatki bieżące i inwestycyjne Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego
w latach 2007– 2020 (w tys. zł)
[image: image4.png]100000,0
80000,0
60000,0
40000,0
20000,0

0,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

= wydatkibiezagce M wydatkiinwestycyjne





Źródło: opracowanie na podstawie danych z Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego.

Istotne znaczenie ma ukazanie jak przedstawiają się proporcje udziału wydatków bieżących i wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem. Wydatki bieżące w latach 2007-2010 kształtowały się w przedziale 73,3% - 83,2%, natomiast wydatki inwestycyjne w przedziale 16,8% - 26,6%. 

W kolejnych latach wydatki na inwestycje są znacząco niższe – sytuacja bardzo niekorzystna mogąca budzić niepokój w związku z dalszym rozwojem gospodarczym Powiatu. W latach 2011 – 2020 wydatki bieżące stanowią aż 96-97% wydatków budżetowych Powiatu ogółem.
Rysunek 4 Wydatki bieżące i inwestycyjne Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego
w latach 2007– 2020 (w %)
[image: image5.png]100%

80%

60%

40%

20%

0%

3,71% 3,60% 3,53% 3,37% 3,27% 3,12% 3,07% 2,99% 2,92% 2,85%

.,
6,78%21,84%)5 96%26,62%

83,22%
78,16%
74,04%
73,38%
96,29%
96,40%
96,47%
96,63%
96,73%
96,88%
96,93%
97,01%
97,08%
97,15%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2020

wydatki biezgce wydatkiinwestycyjne





Źródło: opracowanie na podstawie danych z Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego.
Analiza zadłużenia Powiatu

W zakresie obliczania wskaźników długu i obsługi długu do 31.12.2013 roku obowiązują przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami). Zgodnie z art. 170 ust. 1 w/w ustawy łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym. Ograniczenia tego nie stosuje się m.in. do emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku 
z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami z funduszy unijnych.

Ponadto zgodnie z art. 169 ust. 1 w/w ustawy łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych emitowanych przez JST wraz 
z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych, a także potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez JST poręczeń oraz gwarancji, nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów JST. Również w tym przypadku ograniczenia nie stosuje się m.in. do emitowanych papierów wartościowych, kredytów 
i pożyczek zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami 
z funduszy unijnych.

Według danych Powiatu wynika, że na dzień 31.12.2009 roku zadłużenie długoterminowe JST wynosiło 6,66 mln zł (tj. 12,02% dochodów budżetu za 2009 rok). W roku 2010 wskaźnik rośnie do 15,03% i osiąga swoją najwyższą wartość w analizowanym okresie. Planuje się, że począwszy od 2011 zadłużenie Powiatu będzie systematycznie spadać tak aby na koniec roku 2020 zadłużenie wynosiło 0 zł. Pod względem zadłużenia Powiat znajduje się w bezpiecznej sytuacji finansowej.

Rysunek 5 Zadłużenie Powiatu (na koniec roku) w latach 2007-2020 (w tys. zł)
[image: image6.png]12000,0
10000,0
8000,0
6000,0
4000,0
2000,0

0,0

9137,00
9767,00

W taczna wysokosc diugu

6655,00
7215,00
73816,00

5954,00

3495,00
2293,00
1058,00
823,00

588,00

353,00
118,00
0,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020





Źródło: opracowanie na podstawie danych z Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego.
Poniższy rysunek obrazuje wartość wskaźnika zadłużenia do dochodów budżetowych ogółem.
Rysunek 6 Wskaźnik zadłużenia do dochodów budżetowych ogółem Powiatu w latach 2008 – 2020 (w %)
[image: image7.png]16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020





Źródło: opracowanie na podstawie danych z Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego.
Z powyższej analizy budżetowej Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego wynika, iż jednostka ta posiada stabilną sytuację finansową. W kontekście planowanych inwestycji Powiat ma dużą rezerwę w możliwości zadłużania się. Obecne zadłużenie jednostki w stosunku do dochodów budżetowych kształtuje się na stosunkowo niskim poziomie.
III. Zadania inwestycyjne Powiatu w latach 2010 -2015
	Lp
	Nazwa zadania
	Okres realizacji
	Nakłady (w  zł)
	Poprzednie lata
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Ropczycko - Sędziszowskim
	2007-2010
	Razem
	8 190 300
	6 912 749
	1 277 551
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Powiatu
	728 800
	537 167
	191 633
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Województwa
	500 000
	500 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Państwa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Inne (EOG)
	6 961 500
	5 875 582
	1 085 918
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Zwiększenie atrakcyjności i jakosci kształcenia zawodowego w Powiecie Ropczycko - Sędziszowskim poprzez adaptacje i doposażenie bazy techniczno - dydaktycznej
	2008-2010
	Razem
	3 451 000
	1 868 400
	1 582 600
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Powiatu
	1 035 300
	560 500
	474 800
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Środki UE
	2 415 700
	1 307 900
	1 107 800
	 
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Państwa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Inne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem przy Liceum Ogólnokształcącym w Sędziszowie Młp.
	2011-2015
	Razem
	12 200 000
	0
	0
	200 000
	3 000 000
	5 000 000
	4 000 000
	0

	
	
	
	Budżet Powiatu
	4 070 000
	0
	0
	68 000
	1 000 000
	1 668 000
	1 334 000
	0

	
	
	
	Środki UE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Państwa
	4 065 000
	0
	0
	66 000
	1 000 000
	1 666 000
	1 333 000
	0

	
	
	
	Inne 
	4 065 000
	0
	0
	66 000
	1 000 000
	1 666 000
	1 333 000
	0

	4
	Zwiększenie jakości i dostępności do usług medycznych w zakresie rehabilitacji na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego poprzez modernizację Ośrodka Zdrowia w Niedźwiadzie.
	2012-2015
	Razem
	1 500 000
	0
	0
	0
	100 000
	1 000 000
	400 000
	0

	
	
	
	Budżet Powiatu
	450 000
	0
	0
	0
	30 000
	300 000
	120 000
	0

	
	
	
	Środki UE
	1 050 000
	0
	0
	0
	70 000
	700 000
	280 000
	0

	
	
	
	Budżet Państwa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Inne 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Zwiększenie jakości i dostępności do usług medycznych w zakresie rehabilitacji na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego poprzez rozbudowę bazy technicznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach
	2009-2010
	Razem
	2 260 300
	291 900
	1 968 400
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Powiatu
	677 100
	291 900
	385 200
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Środki UE
	1 583 200
	0
	1 583 200
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Państwa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Inne 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Poprawa efektywności gospodarki cieplnej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego
	2009-2011
	Razem
	1 818 000
	25 500
	9 300
	1 783 200
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Powiatu
	391 400
	25 500
	9 300
	356 600
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Środki UE
	1 426 600
	0
	0
	1 426 600
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Państwa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Inne 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Termomodernizacja budynków warsztatów szkolnych
	2009 - 2012
	Razem
	1 495 000
	25 000
	0
	750 000
	720 000
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Powiatu
	245 500
	25 000
	0
	112 500
	108 000
	0
	0
	0

	
	
	
	Środki UE
	1 249 500
	0
	0
	637 500
	612 000
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Państwa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Inne 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Nadbudowa i przebudowa budynku Internatu LO w Ropczycach
 przy ul. Konopnickiej 3 
	2010 - 2012
	Razem
	1 900 000
	700 000
	500 000
	700 000
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Powiatu
	570 000
	210 000
	150 000
	210 000
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Środki UE
	1 330 000
	490 000
	350 000
	490 000
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Państwa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Inne 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Przebudowa budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach
	2010
	Razem
	600 000
	0
	600 000
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Powiatu
	600 000
	0
	600 000
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Środki UE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Państwa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Inne 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp. wraz z Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym
	2010 - 2015
	Razem
	4 000 000
	0
	0
	110 000
	580 000
	1 100 000
	2 210 000
	0

	
	
	
	Budżet Powiatu
	4 000 000
	0
	0
	110 000
	580 000
	1 100 000
	2 210 000
	0

	
	
	
	Środki UE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Państwa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Inne 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Dobudowa nowego skrzydła do budynku Przychodni Rejonowej w Ropczycach 
	2011-2013
	Razem
	3 650 000
	0
	0
	150 000
	1 500 000
	2 000 000
	0
	0

	
	
	
	Budżet Powiatu
	1 200 000
	0
	0
	150 000
	450 000
	600 000
	0
	0

	
	
	
	Środki UE
	2 450 000
	0
	0
	0
	1 050 000
	1 400 000
	0
	0

	
	
	
	Budżet Państwa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Inne 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Rozbudowa infrastruktury techniczno-dydaktycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach 
	2010-2015
	Razem
	5 020 000
	0
	230 000
	950 000
	590 000
	150 000
	3 100 000
	0

	
	
	
	Budżet Powiatu
	2 759 000
	0
	230 000
	859 000
	590 000
	150 000
	930 000
	0

	
	
	
	Środki UE
	2 170 000
	0
	0
	0
	0
	0
	2 170 000
	0

	
	
	
	Budżet Państwa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Inne (PFRON)
	91 000
	0
	0
	91 000
	0
	0
	0
	0

	13
	Budowa boisk sportowych wraz z zapleczem technicznym przy Zespole Szkół w Ropczycach
	2009-2010
	Razem
	2 080 000
	0
	0
	130 000
	1 500 000
	450 000
	0
	0

	
	
	
	Budżet Powiatu
	693 400
	0
	0
	43 400
	500 000
	150 000
	0
	0

	
	
	
	Budżet Województwa
	693 300
	0
	0
	43 300
	500 000
	150 000
	0
	0

	
	
	
	Budżet Państwa
	693 300
	0
	0
	43 300
	500 000
	150 000
	0
	0

	
	
	
	Inne 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	Remont instalacji elektrycznej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach
	2010-2011
	Razem
	304 890
	29 890
	275 000
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Powiatu
	304 890
	29 890
	275 000
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Środki UE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Państwa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Inne 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15
	Likwidacja osuwiska w miejscowości Wielopole Skrzyńskie przy drodze powiatowej relacji Wielopole Skrz – Sędziszów Młp.
	2010-2011
	Razem
	630 000
	0
	60 000
	570 000
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Powiatu
	126 000
	0
	12 000
	114 000
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Środki UE
	504 000
	0
	48 000
	456 000
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Państwa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Inne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	16
	Likwidacja osuwiska w miejscowości Nawsie przy drodze powiatowej nr 1337 relacji Sędziszów - Wielopole Skrzyńskie
	2011
	Razem
	1 090 000
	0
	0
	1 090 000
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Powiatu
	218 000
	0
	0
	218 000
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Środki UE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Państwa
	872 000
	0
	0
	872 000
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Inne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	17
	Likwidacja osuwiska w miejscowości Zagorzyce Górne  przy drodze powiatowej nr 1342 relacji Sędziszów Małopolski – Szkodna  – Wielopole Skrzyńskie
	2011
	Razem
	1 090 000
	0
	0
	1 090 000
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Powiatu
	218 000
	0
	0
	218 000
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Środki UE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Państwa
	872 000
	0
	0
	872 000
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Inne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	18
	Likwidacja osuwiska w miejscowości Broniszów  przy drodze powiatowej nr 1343 relacji Gnojnica - Broniszów  
	2011
	Razem
	570 000
	0
	0
	570 000
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Powiatu
	114 000
	0
	0
	114 000
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Środki UE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Państwa
	456 000
	0
	0
	456 000
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Inne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	19
	Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania 
	2010-2011
	Razem
	9 860 000
	0
	5 004 996
	4 855 005
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Powiatu
	1 483 246
	0
	754 996
	728 251
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Środki UE
	8 376 754
	0
	4 250 000
	4 126 754
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Państwa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Inne 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	20
	Rozbudowa systemu monitoringu powodziowego oraz poprawa systemu łączności
 i ostrzegania na terenie powiatu ropczycko - sędziszowskiego
	2009-2010
	Razem
	510 260
	9 760
	500 500
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Powiatu
	13 167
	1 464
	11 703
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Środki UE
	433 718
	8 296
	425 422
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Państwa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Inne 
	63 375
	0
	63 375
	0
	0
	0
	0
	0

	21
	Kompleksowa informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)
	2010-2012
	Razem
	2 029 950
	0
	825 720
	542 352
	661 878
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Powiatu
	304 493
	0
	123 858
	81 353
	99 282
	0
	0
	0

	
	
	
	Środki UE
	1 725 458
	0
	701 862
	460 999
	562 596
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Państwa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Inne 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	22
	Przebudowa ulic powiatowych miasta Ropczyce
	2009-2011
	Razem
	7 099 100
	14 000
	1 877 800
	5 207 300
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Powiatu
	2 139 500
	14 000
	563 300
	1 562 200
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Środki UE
	4 959 600
	0
	1 314 500
	3 645 100
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Państwa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Inne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	23
	Przebudowa ulic powiatowych miasta Sędziszów Młp.
	2009-2011
	Razem
	4 629 800
	5 000
	1 533 700
	3 091 100
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Powiatu
	1 392 400
	5 000
	460 100
	927 300
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Środki UE
	3 237 400
	0
	1 073 600
	2 163 800
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Państwa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Inne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	24
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1340R Bystrzyca – Nowa Wieś w m. Wiśniowa 
	2013
	Razem
	900 000
	0
	0
	0
	0
	900 000
	0
	0

	
	
	
	Budżet Powiatu
	900 000
	0
	0
	0
	0
	900 000
	0
	0

	
	
	
	Środki UE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Państwa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Inne 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	25
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1343R Gnojnica – Broniszów 
	2013
	Razem
	1 100 000
	0
	0
	0
	0
	1 100 000
	0
	0

	
	
	
	Budżet Powiatu
	1 100 000
	0
	0
	0
	0
	1 100 000
	0
	0

	
	
	
	Środki UE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Państwa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Inne 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	26
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1355R Olimpów – Kamieniec w m. Olimpów
	2012
	Razem
	1 500 000
	0
	0
	0
	1 500 000
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Powiatu
	1 500 000
	0
	0
	0
	1 500 000
	0
	0
	0

	
	
	
	Środki UE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Państwa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Inne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	27
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1284R Ocieszyn – Pustków w m. Ostrów  
	2010
	Razem
	1 380 400
	0
	1 380 400
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Powiatu
	690 200
	0
	690 200
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Środki UE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Państwa
	690 200
	0
	690 200
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Inne 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	28
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1327R Broniszów – Szkodna 
	2010
	Razem
	950 000
	0
	950 000
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Powiatu
	190 000
	0
	190 000
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Środki UE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Państwa
	760 000
	0
	760 000
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Inne 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	29
	Przebudowa mostów, jako kontynuacja  Programu przebudowy obiektów mostów w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu ropczycko – sędziszowskiego 
	2010
	Razem
	7 805 900
	1 108 600
	6 697 300
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Powiatu
	5 805 900
	1 108 600
	4 697 300
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Środki UE
	0
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Państwa
	2 000 000
	 
	2 000 000
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Inne 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	30
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1296R Dębica – Wielopole Skrz. w m. Mała
	2010
	Razem
	1 120 000
	0
	1 120 000
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Powiatu
	283 600
	0
	283 600
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Środki UE
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Państwa
	836 400
	0
	836 400
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Inne 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	31
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1341R Zagórzyce – Bystrzyca w m. Bystrzyca 
	2011
	Razem
	1 600 000
	0
	0
	1 600 000
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Powiatu
	1 600 000
	0
	0
	1 600 000
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Środki UE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Państwa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Inne 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	32
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1338R Iwierzyce - Zgłobień - Rzeszów
	2013
	Razem
	1 850 000
	0
	0
	0
	0
	100 000
	1 750 000
	0

	
	
	
	Budżet Powiatu
	1 850 000
	0
	0
	0
	0
	100 000
	1 750 000
	0

	
	
	
	Środki UE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Państwa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Inne 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	33
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1232R Huta Przedborska – Kamionka  
	2013
	Razem
	1 600 000
	0
	0
	0
	0
	1 600 000
	0
	0

	
	
	
	Budżet Powiatu
	1 600 000
	0
	0
	0
	0
	1 600 000
	0
	0

	
	
	
	Środki UE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Państwa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Inne 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	34
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1339R Nockowa p. wieś
	2014
	Razem
	1 000 000
	0
	0
	0
	0
	0
	1 000 000
	0

	
	
	
	Budżet Powiatu
	1 000 000
	0
	0
	0
	0
	0
	1 000 000
	0

	
	
	
	Środki UE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Państwa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Inne 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	35
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1286R Anatazów – Skrzyszów 
	2014
	Razem
	700 000
	0
	0
	0
	0
	0
	700 000
	0

	
	
	
	Budżet Powiatu
	700 000
	0
	0
	0
	0
	0
	700 000
	0

	
	
	
	Środki UE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Państwa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Inne 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	36
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1332R Cierpisz – Krzywa – Olchowa 
	2011-2012
	Razem
	1 669 500
	0
	0
	1 179 500
	490 000
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Powiatu
	1 669 500
	0
	0
	1 179 500
	490 000
	0
	0
	0

	
	
	
	Środki UE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Państwa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Inne 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	37
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1334R Wolica Piaskowa – Kawęczyn 
	2012
	Razem
	1 400 000
	0
	0
	0
	1 400 000
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Powiatu
	1 400 000
	0
	0
	0
	1 400 000
	0
	0
	0

	
	
	
	Środki UE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Państwa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Inne 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	38
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346R Niedźwiada p. wieś  
	2011
	Razem
	1 750 000
	0
	0
	1 750 000
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Powiatu
	1 750 000
	0
	0
	1 750 000
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Środki UE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Państwa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Inne 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	39
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1177R Wola Ociecka – Blizna 
	2012
	Razem
	2 200 000
	0
	0
	0
	2 200 000
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Powiatu
	2 200 000
	0
	0
	0
	2 200 000
	0
	0
	0

	
	
	
	Środki UE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Państwa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Inne 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	40
	 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1344R Lubzina – Brzezówka w m. Brzezówka 
	2010
	Razem
	853 000
	0
	853 000
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Powiatu
	853 000
	0
	853 000
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Środki UE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Państwa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Inne 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	41
	Budowa chodnika w ciągu ul. powiatowej Nr 1329R Sucharskiego i w ciągu ulicy powiatowej Nr 1358R Wyszyńskiego w Ropczycach
	2011
	Razem
	3 310 000
	0
	0
	3 310 000
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Powiatu
	3 310 000
	0
	0
	3 310 000
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Środki UE
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Budżet Państwa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Inne 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 


	Nakłady łącznie(w  zł)
	Nakłady w poszczególnych latach obowązywania planu

	
	Poprzednie lata
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Budżet Powiatu
	52 896 396
	2 809 021
	11 715 990
	13 712 103
	8 947 282
	7 668 000
	8 044 000
	0

	Środki UE
	33 101 929
	1 806 196
	11 044 384
	13 406 753
	2 294 596
	2 100 000
	2 450 000
	0

	Budżet Państwa
	7 648 500
	0
	690 200
	2 309 300
	1 500 000
	1 816 000
	1 333 000
	0

	EOG
	5 875 582
	5 875 582
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	PFRON
	91 000
	0
	0
	91 000
	0
	0
	0
	0

	Dotacja z gmin
	63 375
	0
	63 375
	0
	0
	0
	0
	0

	Budżet Województwa
	1 193 300
	500 000
	0
	43 300
	500 000
	150 000
	0
	0

	Inne
	4 065 000
	0
	0
	66 000
	1 000 000
	1 666 000
	1 333 000
	0

	Razem
	104 935 082
	10 990 799
	23 513 949
	29 628 457
	14 241 878
	13 400 000
	13 160 000
	0


* każde z zadań dotyczących budowy, przebudowy dróg uwzględnia w swoim zakresie rzeczowym i finansowym budowę chodników dla pieszych i innych ciągów komunikacyjnych nie wykazanych w powyższym zestawieniu 

IV. Metody wdrażania, monitorowania i komunikacji społecznej

Inwestycje wymienione w powyższym zestawieniu będą realizowane z środków budżetowych Powiatu jak i środków zewnętrznych. Do zewnętrznych źródeł finansowania projektów zaliczają się 
w większości Środki Unijne, ale także Dotacje z Gmin Powiatu, środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dofinansowanie Projektów wymienionych w niniejszym dokumencie z środków UE będzie pochodziło przede wszystkim z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego jak i ogólnopolskich Programów Operacyjnych (m.in. PO Infrastruktura i Środowisko oraz PO Innowacyjna Gospodarka). Wymienione inwestycje będą wdrażane według indywidualnych harmonogramów oraz dokumentacji technicznej opracowanej na potrzeby każdej z wymienionych inwestycji. Monitorowaniem wdrażania projektów zapisanych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym będą zajmować się pracownicy poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego w Ropczycach.

Realizacji projektów będzie towarzyszyć akcja promocyjna mająca na celu dostarczenie informacji mieszkańcom o realizowanych w ramach WPI inwestycjach. Informacje o realizowanych projektach będą zamieszczone m.in. w prasie lokalnej, na stronie internetowej Powiatu. W przypadku inwestycji dofinansowanych z Środków Unijnych promocja projektu będzie przeprowadzana zgodnie 
z wytycznymi w tym zakresie.







































































































3

